TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. évi közbeszerzési terve

| Közbeszerzés tárgya | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárástípus | Időbeli ütemezés |  | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megindításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |  |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata |  |  |  |  |  |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| Iskolafejlesztés Tiszavasváriban (informatikai eszközbeszerzés) | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | Nem |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |
| Gyalog és kerékpárút megépítése a Kabay úton | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. I. negyedév | 2011. II. negyedév | Nem |
| Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium Tagintézményében | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | Nem |
| Integrált szociális célú városrehabilitáció pályázat megvalósítása (építés) | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2013. IV. negyedév | Nem |
| A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2011. IV. negyedév | Nem |
| Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett | Egyszerű eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2011. IV. negyedév | Nem |
| Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületében | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | A pályázat eredményének függvényében | - | Nem |
| Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | A pályázat eredményének függvényében | - | Nem |
| Napelemes rendszer megvalósítása (400-500 kW teljesítményű napelem mező kiépítése) önkormányzati fenntartású területen | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | A pályázat eredményének függvényében | - | Nem |
| III. Szolgáltatás-megrendelés |  |  |  |  |  |
| Integrált szociális célú városrehabilitáció pályázat megvalósítása (oktatás-képzés) | Egyszerű eljárásrend | Nyílt | 2011. II. negyedév | 2012. III. negyedév | Nem |
| Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése | Nemzeti eljárásrend | Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2011. szeptember | 1 év | Nem |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. I. negyedév | 1 év | Nem |
| Pályázati önerő biztosításához hosszú lejáratú felhalmozási hitel felvétele | Nemzeti eljárásrend | Nyílt | 2011. I. negyedév | 20 év | Nem |
| Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. |  |  |  |  |  |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| Élelmiszer nyersanyag | Közösségi eljárásrend | Nyílt | 2011.04.11. | 1 év | Nem |

Tiszavasvári, 2011. ……………………..

Dr. Fülöp Erik	Bundáné Badics Ildikó

polgármester	jegyző