ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. december 18-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	„A szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási összegének csökkentése

Melléklet:

A napirend előterjesztője: (előadó) Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: (témafelelős) Csikós László Márk

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.1.7. pontja |
| Városfejlesztési Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.5.2. pontja |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. pontja |
| ##### Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.8.11. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

---

##### Tiszavasvári, 2008. december 10.

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500, 42/520-507, Fax: 42/275-000, E-mail: tvonkph@externet.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

#### „A szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási összegének csökkentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2008. november 27-ei ülésén megtárgyalta a szabadidő park és jogging pálya kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban a 251/2008. (XI.27.) Kt. számú határozatával a kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a Tiszamelléki Mélyépítő Kft-t hirdette ki nyertesnek. Egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg, illetve a szükséges dokumentumokat küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságának.

A MÁK a 2008. december 4-én kelt levelében tájékoztatott arról, a beruházási összköltség csökkenése miatt (a benyújtott pályázat költségvetése bruttó 34.848.516 Ft volt, míg a közbeszerzési eljárásban a nyertes vállalkozó bruttó 34.800.000 Ft-ért vállalta a projekt megvalósítását) a korábban megítélt 22.553.935 Ft támogatási összeget csökkentették 31.375 Ft-tal, mely összegről írásban le kellett mondani.

Ez azt eredményezi, hogy a fent említett határozatban megállapított 12.246.065 Ft önerőt meg kell növelni 31.375 Ft-tal.

#### Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen „A szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási összegének csökkentéséről – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2008. december 10.

R o z g o n y i Attila

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2008. (XII.18.) Kt. számú

határozata

# „A szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási összegének csökkentéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2008. (XI.27.) Kt. számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt 22.522.560 Ft támogatáshoz 12.277.440 Ft saját erőt biztosít a beruházás megvalósításához.”

Egyéb vonatkozásban az eredeti, 251/2008. (XI.27.) Kt. sz. határozat nem változik.

Határidő: azonnal	Felelős: Rozgonyi Attila polgármester