ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. október 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:  	A Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának megépítése érdekében pályázat benyújtása

Melléklet:	- Helyszínrajz

- Alaprajz

- Látványterv

A napirend előterjesztője: (előadó) Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: (témafelelős) Csikós László Márk

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2.sz. melléklet 2.1.9. pontja |
| Városfejlesztési Bizottság | ##### SZMSZ 2.sz. melléklet 2.5.1. pontja |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. pontja |
| ##### Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2.sz. melléklet 2.8.11. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Erdei Attila | Tűzoltó parancsnok | attilaerdei@freemail.hu |
| --- | --- | --- |

Egyéb megjegyzés:

---

##### Tiszavasvári, 2009. október 21.

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

###### A Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának megépítése

###### érdekében pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt másfél évben a Képviselő-testület többször tárgyalt annak a lehetőségéről, hogy a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság az Alkaloida Vegyészeti Gyár területén egy új laktanyában kerüljön elhelyezésre.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. kezdeményezésében Harin Mehta Igazgató Úr felajánlotta, hogy az Önkormányzat részére a megvalósításhoz szükséges területet térítésmentesen átadja, valamint az új épület megvalósításához az eddigi egyeztetésünk eredményeképpen 50 %-os anyagi támogatással hozzájárul.

A lefolytatott tárgyalások eredményeként a fent ismertetett gyári álláspont a következőképpen módosult: 2009. július 23-án aláírásra került egy Megállapodás az Alkaloida és az Önkormányzat között, mely alapján a Zrt. 10 millió Ft célzott támogatást utal át a Tiszavasvári Városért Alapítvány számlájára, az új laktanya felépítése céljából, ezzel párhuzamosan aláírásra került egy Vállalkozási szerződés, miszerint a Tűzoltóság megfelelő anyagi ellenszolgáltatás fejében ellátja az Alkaloida területén a tűzvédelmi feladatokat.

Fentiek alapján látható, hogy a Köztestületi Tűzoltóság épületi elhelyezésének problémája nem oldódott meg: ennek enyhítésére jelenthet megoldást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítására kiírt pályázati felhívás.

A pályázaton azok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzatok, valamint a készenléti szolgálattal rendelkező önkéntes tűzoltóságok székhelye szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek:

- az épület rendeltetésszerű használata és a tűzoltóság törvényben meghatározott feladatának végrehajtása csak korlátozottan biztosított, és az épület felújításával gazdaságosan nem oldható meg;

- a pályázó tűzoltóság eszköz és létszámbővítésben részesült, és a fejlesztésben kapott létszám, technikai eszközök, felszerelések elhelyezése a 11/2008. ÖM rendeletben és a 26/2000. BM utasításban meghatározott követelmények szerint nem biztosított.

A pályázathoz az Önkormányzat részéről a következő nyilatkozatok szükségesek:

- A pályázat alapján megvalósított létesítményt (létesítményeket) üzemelteti, és az általa fenntartott tűzoltóság részére használatba adja.

- A pályázati forrásból megvalósított létesítmény tekintetében tudomásul veszi 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki megvalósításban egyenértékű létesítmény pótlólagos biztosításával történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a miniszter adhat.

- A beruházás során megvalósult létesítmény üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és tárgyi költséget biztosítja.

- A tűzoltó laktanyaépítés beruházáshoz szükséges, arra alkalmas tulajdon és telekjogi szempontból rendezett pontosan meghatározott helyrajzi számú teljes közműves építési telket – amely a tűzoltóság részére meghatározott vonulási feltételeket, időnormákat annak működési területén biztosítja - a beruházás céljára térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.

- Az önkéntes tűzoltóságok nyilatkozatát arra, hogy a tűzoltó laktanyaépítés beruházást a támogatásból – a saját önrésszel kiegészítve – a székhely szerinti önkormányzat bevonásával történő beruházással valósítja meg.

- Nyilatkozat arról, hogy az önrészt a laktanya beruházás megvalósításához biztosítja. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló okmányokkal vagy képviselő-testületi határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke Tiszavasvári esetében 85 %. A pályázatok benyújtási határideje 2009. november 30.

A létesítmény pályázatok elbírálása során előnyben lehet részesíteni azt a pályázó önkormányzatot, amelynél a pályázó a kötelezően előírt önrészen felül vállal többlet pénzügyi hozzájárulást a beruházás megvalósításához.

A Tűzoltóság új lakanyájának új helyszínére több lehetőség is felmerült, végül Erdélyi Attila parancsnok úrral történt egyeztetéseket követően az épület elhelyezésére a Petőfi u. 130. szám alatti, 3602/1 hrsz-ú, 3902 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant javaslom, mely a TIVA-SZOLG Kft. Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye mögött található.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ingatlan jelenlegi övezeti besorolása zöldpark, ezért amennyiben a Testület a pályázat benyújtása mellett dönt és elfogadja a javasolt helyszínt, akkor a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására van szükség.

Az ingatlanra jelenleg bérleti szerződés van kötve a TIVA-SZOLG Kft-vel, ennek felülvizsgálata a pályázat benyújtása és pozitív elbírálása esetén indokolt.

A tervezői költségbecslés alapján a laktanya bekerülési költsége bruttó 103.468.475 Ft, ez alapján az igényelt támogatás (85 %) 87.948.203 Ft, az önkormányzati sajáterő mértéke (15 %) 15.520.272 Ft.

Az új laktanya építészeti engedélyezési dokumentációját a Mérnök Unió Kft. (tervező: Kovács Zoltán) Tiszavasvári, Nyírfa u. 2. szám készítette el, bruttó 875.000 Ft díj ellenében. A tervezett épület alaprajza, a helyszínrajza, továbbá a látványterve az előterjesztés mellékletét képezik.

A pályázat elkészítésével javaslom a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét megbízni, aki az előzetes egyeztetés szerint a megbízatást bruttó 250.000 Ft díj ellenében vállalja.

###### Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának megépítése érdekében pályázat benyújtásáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2009. október 21.

R o z g o n y i Attila

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2009. (X.29.) Kt. számú

határozata

###### A Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának megépítése

érdekében pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület

- Kifejezi szándékát, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghirdetett hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítására című kiírásra pályázatot nyújt be.

- A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

A beruházás összköltsége:	103.468.475 Ft

Igényelt támogatás (85 %):	87.948.203 Ft

Önkormányzati sajáterő (15 %):	15.520.272 Ft

- A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét egyrészt a Tiszavasvári Városért Alapítvány által biztosított, 10.000.000 Ft célzott támogatásának felhasználásával, másrészt 5.520.272 Ft összeget a beruházás megvalósulása szerinti év(ek) önkormányzati költségvetési rendeletében biztosítja.

- A pályázat elkészítésével a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét bízza meg 250.000 Ft díj ellenében.

- A pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésével a Mérnök Uniót Kft-t bízza meg bruttó 875.000 Ft díj ellenében.

- Felkéri a polgármestert a

- műszaki tervdokumentáció és pályázat elkészítésével kapcsolatos megbízási szerződések megkötésére,

- pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére,

- pályázat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (Nyíregyháza, Erdő-sor 5.) történő benyújtására.

Határidő: 2009. november 30.	Felelős: Rozgonyi Attila polgármester

Felkéri a jegyzőt, hogy a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére tegyen javaslatot Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése alkalmával.

Határidő: esedékességkor	Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző