ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. február 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

„Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat

# beavatkozásairól

A napirend előterjesztője:     Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette:  Benicsák István alpolgármester

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2.sz. melléklet 2.1.9. pontja |
| Ügyrendi és Jogi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.2.18. |
| Oktatási, Kulturális és Sportbizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.3.34-37. |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | ##### SZMSZ 2.sz. melléklet 2.4.22. pontja |
| Városfejlesztési Bizottság | ##### SZMSZ 2.sz. melléklet 2.5.5. pontja |
| Lakásügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.6.11. |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | ##### SZMSZ 2.sz. melléklet 2.7.7. pontja |
| ##### Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2.sz. melléklet 2.8.9. pontja |
| ##### Cigány Kisebbségi Önkormányzat | SZMSZ 35. § (2) bekezdése |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Gáspár Ferenc | Pm Hivatal |
| --- | --- |
| Csikós László | Pm Hivatal |
| Krasznai Sándor | Többcélú Kistérségi Társulás |
| Poczkodi Ferenc | CÉÖ elnök |

Egyéb megjegyzés:

##### Tiszavasvári, 2010. február 19.

##### Benicsák István

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500, 42/520-507, Fax: 42/275-000, E-mail: tvonkph@externet.hu

Témafelelős: Benicsák István

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

„Szociális célú városrehabilitáció” című

pályázat beavatkozásairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. december 22-i ülésén a Képviselő-testület a /2009. (XII. 22.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy az Észak-alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-2009-5.1.1.A kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció című pályázat által kiírt támogatási célra pályázatot nyújt be. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon, valamint arra, hogy a pontos műszaki tartalom, és a felmerülő költségek ismeretében a pályázati anyagot terjessze a Képviselő-testület elé.

Mint ismeretes, a Képviselő Testület azért döntött a pályázat előkészítéséről, mert annak céljai – a leszakadt városrész problémáinak komplex kezelése – teljes egészében megegyeznek az önkormányzat törekvéseivel, önerőből való megvalósításukra azonban pályázati forrás nélkül esélyünk sem lenne. Az akcióterület felzárkóztatását az Integrált Városfejlesztési Stratégia és – mert a városrész két szegregált területet is magába foglal – az Antiszegregációs Terv is tartalmazza.

Mivel a pályázat benyújtására és megvalósítására kizárólag a Pályázati Útmutatóban (B1 pontban) meghatározott szervezetek valamelyikével, vagy akár mindegyikével alkotott konzorcium keretében van lehetőség, az önkormányzat az alábbi, a beavatkozásokhoz köthető, abban érdekelt szervezetekkel kíván konzorciumi partnerséget kötni:

- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ,

- Tiszavasvári Középiskola,

- Magiszter Alapítvány,

- Tiszavasvári Sportegyesület,

- Vállalkozók Egyesülete,

- Munkaügyi Központ.

A pályázat során megvalósításra tervezett beavatkozások:

I. A pályázati kiírás szerinti támogatható tevékenységek közül:

1.  Lakó funkciót erősítő fejlesztések (ERFA) keretében:

- 5 db szociális bérlakás felújítása, modernizálása (megadott feltételek mellett)

2. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységeken (ERFA) belül:

-  Széles úti Közösségi Ház 120 m²-el való bővítése: 1 db nagyterem (80 m²), 1db foglalkoztató (24 m²), valamint a mosó és fürdő helyiségek bővítése, felújítása.

- Városi sporttelepen öltözők, kiszolgáló épület felújítása (tetőszerkezet, tetőfedés, nyílászárók cseréje, belső felújítás, utólagos hőszigetelés), edzőpálya felújítása, gyepesítés.

3.  Közterületek fejlesztése (városi funkció - ERFA):

- Közpark, játszótér kialakítása – Szarvas utca - Széles út között (meglévő kiviteli terv alapján)

- Gépállomás utcában, a pavilon és a volt MEZŐGÉP előtti kis park kialakítása – saját kivitelezésben

- Parkoló kialakítása:

- Gépállomás u. 3. (Élelmiszerpavilon és műhely közötti bekerített területen)

−  Széles u.1. (Közösségi Ház belső oldalán - meglévő előzetes terv szerint)

- Közpark melletti parkoló kiépítése

- Kerékpárút:

– továbbépítése a Vörösvári úton, a temető főbejáratától keletre (Nyíregyháza felé az első északi, bekötő utcáig)

– Fehértói úton a vasúti átjárótól a Húsfeldolgozó üzemig.

- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek: összesen 5 db kialakítása. (2 db a Széles u, - Keskeny u. között, az utca Széles út felőli oldalon, az utca ⅓ - ⅔ részén, 1 db a Szarvas utcában, a közpark szélén, 1 db a Széles út – Erdő utca találkozásánál valamint 1 db a Vasút és Benczur utca találkozásánál.)

- Térfigyelő rendszer kiépítése, csatlakoztatása rendőrséghez, ill. a központi rendszerhez, 10 db kamerával (2db a Szolgáltatóházhoz, 1 db Katona J. utca - Széles út találkozásánál, 2 db a Közösségi Házhoz, 3 db a közparkhoz, 2 db a Sporttelepre)

4. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):

- Nonprofit szociális és gazdasági szolgáltatóház – Gépállomás u. 18. (Rédey-kúria megvásárlása, 1910-es eredeti állapot szerinti helyreállítása, helyi védetté nyilvánítás)

II.  Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:

- Vegyes használatú sétány kialakítása a Gépállomás utca Kis és Szarvas utca közötti szakaszán.

- Közúthálózat felújítása, Szarvas utcában, Széles úton, az Erdő utca Kis utca és Széles út közötti szakaszán.

- Vasút utcában, valamint a Benczúr utca Vasút és Fehértói utca közötti szakaszában útburkolat kiépítése.

- Gépállomás utcában a vasúttól a Katona J. utcáig 1,5 m-es járda kiépítése.

- Járda felújítása a Katona J., Szarvas és Vasút utcákban.

- Bel- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése rehabilitált területen: a kialakításra kerülő közpark körül – saját kivitelezésben.

III. Tárgyi eszköz beszerzése:

- Közösségi Ház új foglalkoztatójába 1 db szerver, 8 db számítógép (komplett) beszerzése.

- Nonprofit szolgáltatóház berendezéséhez 2 db számítógép, 1 db írásvetítő, 32 db szék, 8 db asztal.

IV. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA típusú tevékenységek):

- Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő rendezvények megtartása (Bűdi akciók tapasztalatainak felhasználásával) (ERFA) típus).

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók (ERFA típusú).

- Hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok (ESZA típusú)

- Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú).

- Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő képzési és foglakoztatási programok megvalósítása (ESZA típusú).

- Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések (ESZA típusú).

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók (ERFA típusú).

- Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók szervezése (ERFA típusú).

- A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése. (ERFA típusú).

- Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint új szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.(ESZA típusú).

A munkaerő-piaci beilleszkedést segítő képzési és foglalkoztatási részprogramok, valamint az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozása és megvalósítása külön tervezet alapján történne.

A többi kötelezően megvalósítandó ESZA és ERFA típusú tevékenységekre önálló program készül, megvalósítása a Bűdi városrész akcióihoz hasonlóan valósulna meg.

A pályázat fenti tartalmú beavatkozásainak tervezett költségeit a mellékletben szereplő előzetes Költségkalkuláció tartalmazza részleteiben, amelynek alapján a pályázat elszámolható összköltsége 463.310.420.- Ft, ebből az önkormányzatnak legalább a 15%-ának megfelelő mértékű, legkevesebb 69.496.560.- Ft önerőt szükséges biztosítani. A végleges pályázati anyag elfogadásáról a képviselő testület legkésőbb 2010. április 22-éig dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjen a szociális célú városrehabilitációval kapcsolatos pályázat tervezett beavatkozásairól – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2010. február 19.

R o z g o n y i Attila

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2009. (XII. 22.) Kt. számú

határozata

# „Szociális célú városrehabilitáció”

# című pályázat tervezett beavatkozásairól

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2009-5.1.1.A kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció című támogatási célra benyújtandó pályázati tervezetet az előterjesztésben részletezett beavatkozásokkal elfogadja.

a/	Felkéri a polgármestert

- hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon,

- hogy a pontos műszaki tartalom, valamint az előzetes tervezett költségek ismeretében, az előkészített végleges pályázati anyagot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2010. április 22.	Felelős: Rozgonyi Attila polgármester

b/	Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatírással kapcsolatban felmerülő költségek pénzügyi fedezetéről gondoskodjon.

Határidő: esedékességkor	Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző