ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. július 21-én tartandó ülésére

# Az előterjesztés tárgya:	„Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat

Melléklet:				      1 db

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Csikós László Márk (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	2199-7/2011.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 2.20. pontja |
| Ügyrendi és Jogi Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 3.18. pontja |
| Oktatási és Kulturális Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 4.16.1pontja |
| Népjóléti és Sport Bizottság | ##### SZMSZ 2. sz. melléklet 5.14.1 pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2011. július 15.

##### Csikós László Márk sk.

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat saját erejének és Akcióterületi Tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. május hónapban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez. A korábban benyújtott, Bűdi akcióterület fejlesztését szolgáló pályázat elutasításra került 2 projektelem jogerős építési engedélye meglétének hiánya miatt. Emiatt az Önkormányzat a projektjavaslatot ismételten benyújtotta az ÉAOP-2009-5.1.1.A „Szociális célú városrehabilitáció” kétfordulós pályázati konstrukcióra 2010. május 31-én. A projektjavaslatot az Irányító Hatóság előzetesen legfeljebb 276.064.836 Ft támogatásra érdemesnek ítélte 324.782.164 Ft elszámolható összköltség mellett. A projekt támogatási aránya: 85%. Jelenleg a projektfejlesztés szakasza zajlik.

Megvalósítás költségei:

A beruházás összköltsége:	324 782 164 Ft

Igényelt támogatás:	276 064 836 Ft

Önkormányzati sajáterő:	48 717 328 Ft

A projekt előkészítésének költségei:

      - Mélyépítés tevékenység engedélyes terv és tervezői költségvetés: 3.000.000Ft + 750.000Ft ÁFA, összesen 3.750.000Ft

- Mélyépítés tevékenység kiviteli terv: 600.000Ft+150.000Ft ÁFA, összesen 750.000Ft

- Magasépítés tevékenység engedélyes terv és tervezői költségvetés: 4.500.000 Ft+900.000 Ft ÁFA, összesen: 5.400.000 Ft

- Magasépítés tevékenység kiviteli terv: 2.500.000 Ft + 625.000 Ft ÁFA, összesen: 3.125.000Ft

- Magasépítés tevékenység módosítás miatt engedélyes és kiviteli terv módosítása: 880.000 Ft + 220.000Ft ÁFA összesen: 1.100.000 Ft

- Ingatlanvásárlás Tiszavasvári, Lenin u. 1. szám alatti építési telek (közösségi ház és park helyszíne): 1.000.000Ft

- Ingatlanvásárlás Tiszavasvári Tolbuchin u. alatti építési telek (játszótér helyszíne): 850.000Ft

Összesen: 15 975 000Ft, amiből a támogatás esetében elszámolható 13 578 750 Ft, az előkészítési költségek 85%-a. A felsorolt tételek jelentős hányada a 2008. évben benyújtott korábbi pályázat részeként kerültek teljesítésre.

A pályázat sajátereje 48.717.328 Ft, mely az összes költség 15%-a. Azonban az előkészítés során felmerült költségek elszámolható hányada a sajáterő költségét csökkenti. A pályázat megvalósítása során az elkészült tervezői költségvetések és árajánlatok alapján 35.138.578 Ft forrás szükséges.

A projekt része a képzés – foglalkoztatás, mely esetben 16 fő 8 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatása szükséges. Ennek bér és járulék költségei a pályázót terhelik, a fent megjelölt 35.138.578 Ft-on felül.

A kötelező továbbfoglalkoztatás költségei:

Szakmunkás minimálbér 89.500 Ft járuléka: 24.165 Ft, össz.113.665 Ft /fő/hó

16 fő 8 hónapos foglalkoztatása: 14.549.120 Ft. Mind a támogatott, mind a kötelező foglalkoztatás során értékteremtő munkavégzés történhet, mely kompenzálja a felmerülő költségeket.

Fenntartás költségei:

A pályázati útmutató 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő:

Agrártörténeti Múzeum kalkulált működtetési költsége: 3.360.927 Ft/év, 16.804.635 Ft/5év

Közösségi ház kalkulált működtetési költsége: 872.000 Ft/év, 4.360.000Ft/5 év

Térfigyelő kamera rendszer működtetési költsége:adatátvitel költsége (a rendszertől függ vezetékes átvitel esetén várhatóan nem jelentkezik), karbantartási költségek.

A többi projektelem esetében nem várható működtetési költség.

A pályázat keretein belül megvalósítandó fejlesztések:

- Belterületi útfejlesztés (Eötvös u., Hunyadi u., Kiss Ernő és u. a Víg utca Tolbuchin és Víz utca közötti szakasza)

- Szociális bérlakás komfortosítás

- Oláh magtár épületének felújítása és Agrártörténeti Múzeumként történő hasznosítása

- Magtár épületében zöldségfeldolgozó és előkészítő helyiség kialakítása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

- Közösségi ház és park építése

- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

- Játszótér építés

- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

- A pályázat célkitűzéseit elősegítő rendezvények és programok helyi civil szervezetek által megvalósítva.

- Képzés - foglalkoztatás projektelem

Az önkormányzat és az ÉARFÜ Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás szabályozta a projektfejlesztési folyamat legfontosabb lépéseit, ami a projekt útvonaltervben került rögzítésre. Az útvonaltervben foglaltak megvalósítása és betartása feltétele annak, hogy a pályázat a második fordulós értékelésben részt vegyen. A következő, projektfejlesztési útvonaltervben szereplő II. mérföldkő része az Akcióterületi Terv és a sajáterő biztosítását szolgáló Képviselő-testületi határozat, melyeket a mérföldkő részeként be kell nyújtani.

A Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete között létrejött Megbízási Szerződés alapján a pályázatot a Munkaszervezet készíti el.

A projekt végleges támogatási döntése 2011. év IV. negyed évben várható, a sajáterő biztosítására 2012. évben kerülhet sor.

Jelentős problémát jelent azonban az, hogy hogyan fogja biztosítani a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzat a pályázathoz szükséges igen magas önerőt és a fenntartási költséget. A fenntartás költségeivel - Agrártörténeti Múzeum, Közösségi Ház, térfigyelő kamera - előreláthatólag 2013. évtől kellene számolnia az önkormányzatnak, a támogatói szerződés aláírásával azonban csatolni kell azt a pénzintézeti nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a pénzintézet biztosítja a fejlesztési hitelt a beruházáshoz. Mivel azonban ebben az évben már több alkalommal került sor – működési, fejlesztési - hitelfelvételét célzó közbeszereztetési eljárás lefolytatására, amely minden alkalommal eredménytelennek bizonyultak kérdéses kapna e hitelt az önkormányzat erre a fejlesztésre. A projekt előkészítés költségei közül 2011. július 3. napjáig szükséges biztosítani a magasépítés tevékenység módosítás miatt engedélyes és kiviteli terv módosításához szükséges összeget: 880.000 Ft + 220.000Ft ÁFA összesen: 1.100.000 Ft

Mindezek alapján kérdéses, hogy támogatható-e a pályázat megvalósítása.

Az előterjesztés részeként két határozat-tervezet szerepel, a pályázati előírások miatt külön kell dönteni az önerő biztosításáról és az akcióterületi tervről. A pályázati önerő vonatkozásában két alternatíva közül lehet választani. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a pályázat megvalósítását a továbbiakban nem tudja támogatni, úgy a második határozat-tervezetről nem kell döntenie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetek szerint szíveskedjen a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat saját erejének biztosításáról, és Akcióterületi Tervének elfogadásáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2011. július 15.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2011. (VII.21.) Kt. számú

határozata

a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat saját erejének biztosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

„A” alternatíva:

- Kifejezi szándékát, hogy a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat megvalósításához a tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

A beruházás összköltsége:	324 782 164 Ft

Igényelt támogatás:	276 064 836 Ft

Önkormányzati sajáterő:	48 717 328 Ft

- A beruházást megvalósítja és az ahhoz szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata hitel felvételével kívánja biztosítani.

- Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentáció Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtásáról.

Határidő: 2011. július 31.	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

„B” alternatíva:

- Kifejezi szándékát, hogy a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat megvalósítását nem támogatja, a bruttó 276 064 836 Ft támogatást nem veszi igénybe, a beruházást nem valósítja meg.

- Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a TITKIT munkaszervezet vezetőjét és tegye meg a döntésnek megfelelő szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2011. (VII.21.) Kt. számú

határozata

„Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat Akcióterületi Tervének elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-5.1.1/A-09-1f-2010-0005 kódszámú, „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázat Akcióterületi Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a végleges Akcióterületi Tervnek és mellékleteinek az NFÜ Közreműködő Szervezetéhez való határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2011. július 31.	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

melléklet a …./2011. (VII.21.) Kt. számú határozathoz