ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. szeptember 30-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	A Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cseréje

Melléklet:	3 db árajánlat

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Csikós László Márk (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	22174-3/2013.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2013. szeptember 24.

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cseréjéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Orvosi Rendelő nyílászárói rendkívül rossz állapotban vannak, el vannak vetemedve, nem zárnak rendesen. A nagy üvegfelületek rossz szigetelése jelentős mértékben rontja az ott dolgozók, valamint a betegek komfortérzetét. A korábbi években is volt a nyílászárók cseréjével kapcsolatos kezdeményezés, akkor egy emeleti fa ablak lett kicserélve az akkori előírásoknak megfelelő műanyag nyílászáróra.

Az elmúlt időszakban tovább romlott az utcafronti ablakok állapota, ezért szükségesnek és indokoltnak tartom, hogy több lépcsőben ki legyenek cserélve a nyílászárók. Első körben a Kossuth Lajos u. felőli 9 db ablak cseréjének költségeit vizsgáltattam meg kollégáimmal, azzal az iránymutatással, hogy lehetőség szerint az ablakméretek csökkenjenek. (Terveink szerint a következő évben az épület belső udvari részének homlokzati rendbetétele történne ablakcserével, színezéssel.) Ezen elképzelés megvalósítása engedélyeztetési eljárást nem von maga után.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Korm. rendelet 88. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közvetlen természetes megvilágítást biztosító felület nagysága nem lehet kisebb, mint a helyiség méretének 1:8-a.

Az Orvosi Rendelő helyiségeit megvizsgálva megállapítható, hogy a nyílászáró-csere 3 helyiséget érint: a földszinten a várótermet és a pihenőt, az emeleten a várótermet.

Földszinti váróterem nagysága: 48 m2

Szükséges bevilágítási felület: 48/8: 6 m2

Meglévő ablakfelület: 26,91 m2 (2 db 3,00/2,20 ablak; 1 db 2,88/2,20 ablak, 1 db 2,95/2,50 ajtó+ablak)

Földszinti pihenő nagysága: 12 m2

Szükséges bevilágítási felület: 12/8: 1,5 m2

Meglévő bevilágítási felület: 6,34 m2 (1 db 2,88/2,20 ablak)

Emeleti váróterem nagysága: 70 m2

Szükséges bevilágítási felület: 70/8 = 8,75 m2

Meglévő ablakfelület: 32,74 m2 (4 db 3,00/2,20 ablak; 1 db 2,88/2,20 ablak)

A szükséges és a meglévő bevilágítási felületeket összehasonlítva megállapítható, hogy jelentős mozgásteret tartalmaznak az ablakok méreteinek csökkenthetősége tekintetében.

Három helyről kértünk árajánlatot a munkára, az ajánlatkérés főbb szempontjai az alábbiak voltak: 9 db, kívül-belül fehér, műanyag, hőszigetelt, bukó-nyíló, kétszárnyú, dupla üvegezésű, U=1,0 hőátbocsátási tényezőre képes nyílászáró gyártása és beépítése. Méretek: 1800 mm/1500mm, illetve 1500 mm/1500 mm.

- ajánlat: CZI-VÉ Kft. Nyíregyháza

1800*1500: 51.890 Ft/db	* 9 db	= 467.010 Ft	Szerelés: 40.500 Ft	Összesen: 507.510 Ft

1500*1500: 47.730 Ft/db	* 9 db	= 429.570 Ft	Szerelés: 40.500 Ft	Összesen: 470.070 Ft

- ajánlat: Jancsó István Tiszavasvári

1800*1500: 61.000 Ft/db	* 9 db	= 549.000 Ft	Szerelés: 102.870 Ft	Összesen: 651.870 Ft

1500*1500: 56.000 Ft/db	* 9 db	= 504.000 Ft	Szerelés: 85.725 Ft	Összesen: 589.725 Ft

- ajánlat: Sajben Tamás Nyíregyháza

1800*1500: 55.500 Ft/db	* 9 db	= 499.500 Ft	Szerelés: 54.500 Ft	Összesen: 554.000 Ft

1500*1500: 52.500 Ft/db	* 9 db	= 472.500 Ft	Szerelés: 45.000 Ft	Összesen: 517.500 Ft

Megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlatot mind gyártás, mind a beszerelés tekintetében a CZI-VÉ Kft. (Nyíregyháza, Vércse u. 23.) adta. Az épület karakterisztikáját, valamint a bevilágítási felületet figyelembe véve a 1800 mm*1500 mm méretű ablakot javaslom kiválasztani, így mindhárom helyiség esetében biztosítjuk a jogszabályban előírt ablakfelületet.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy pozitív döntés esetén a munka megkezdése előtt az orvosokat, dolgozókat, az ügyeletet ellátókat tájékoztatni fogjuk a tervezett ütemtervről a lehető legkisebb érdeksérelem érdekében. Előreláthatólag egy éjszaka szükségessé válik az épület őrzése, erről az Önkormányzat gondoskodni fog.

A meglévő ablakok bontását, a nyílások falazását, majd a felület vakolását, kívül kőporozását, belül festését, mázolását a Városi Kincstár munkatársai fogják elvégezni. Az utcafronton lévő egyetlen műanyag nyílászáró sérülésmentes kivételére különös gondot fogunk fordítani, előzetes tervek szerint ez az ablak értékesítésre fog kerülni. A Kincstár rendelkezik a kivitelezéshez szükséges építőanyagokkal, azok többletköltségeket nem eredményeznek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cserjéről döntést hozni.

Tiszavasvári, 2013. szeptember 24.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2013. (IX.30.) Kt. számú

határozata

A Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cseréjéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a Központi Orvosi Rendelő (Tiszavasvári, Kossuth u. 10.) Kossuth utcai frontján lévő kilenc ablak kisebb méretre vonatkozó cseréjét határozza el azzal, hogy a korábbi és a cserélés utáni ablakméretekből adódó falazási, vakolási, festési és színezési feladatokat a Városi Kincstár végezze el.

- A 9 db 1800*1500 mm méretű műanyag nyílászáró gyártására és beszerelésére a CZI-VÉ Kft-vel (Nyíregyháza, Vércse u. 23.) köt szerződést bruttó 507.510 Ft díj ellenében.

- Felkéri a polgármestert, hogy

- a CZI-VÉ Kft-vel a szerződést kösse meg, a Városi Kincstártól az 1.) pontban említett munkálatok elvégzését rendelje meg,

- a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.

- Felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet következő módosítása során

tegyen javaslatot a 2) pontban foglalt összeg fedezetének biztosítására.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester