Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

81/2023.(III.24.) Kt. számú

határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi összesített

közbeszerzési tervéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot hozza:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

- Felkéri a polgármestert a terv folyamatos aktualizálására.

- Felkéri a polgármestert, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos	Felelős:  Szőke Zoltán polgármester

- Szőke Zoltán                           Dr. Kórik Zsuzsanna

- polgármester                                    jegyző

81/2023.(III.24.) Kt. számú határozat melléklete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés |  | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |  |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |
| Gyógyfürdő fejlesztés (eszközbeszerzés) | Nemzeti | Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás | 2023. február | 2025. augusztus | Nem |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |
| Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház Külső-Szentmihály (építés) | Nemzeti | Kbt.115.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. április | 2024. augusztus | Nem |
| Közösségi ház – Fürdő kialakítás (építés) | Nemzeti | Kbt.115.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. április | 2023. december | Nem |
| Gyepmesteri telep kialakítása (építés) | Nemzeti | Kbt.115.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. március | 2023. december | Nem |
| Varázsceruza Óvoda felújítás (TOP) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. február | 2023. június | Nem |
| Bölcsőde felújítás (RRF) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. március | 2024. június | Nem |
| Élhető településközpont (TOP_PLUSZ) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. április | 2024. december | Nem |
| Energetikai fejlesztések (TOP_PLUSZ) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. április | 2025. március | Nem |
| Belterületi út (TOP_PLUSZ) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. augusztus | 2024. augusztus | Nem |
| Út, padka, járda felújítás (Felzárkóztató) | Nemzeti | Kbt.117.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. június | 2023. november | Nem |
| Út, közműfejlesztés Külső-Szentmihály (Felzárkóztató) | Nemzeti | Kbt.115.§ szerinti nyílt eljárás | 2023. augusztus | 2024. augusztus | Nem |
| III. Szolgáltatás-megrendelés |  |  |  |  |  |
| Gyógyfürdő fejlesztés (marketing) | Nemzeti | Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti eljárás | 2023. január | 2026. augusztus | Nem |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |

Tiszavasvári, 2023. MÁRCIUS 24.                                                  szőke zoltán

SZŐKE ZOLTÁN

POLGÁRMESTER